店面装修工程施工合同

合同编号：_____________

签订地点：_____________

签订日期：_____________

甲方（发包方）：

名称：_________________________

法定代表人：___________________

联系地址：_____________________

联系电话：_____________________

乙方（承包方）：

名称：_________________________

法定代表人：___________________

联系地址：_____________________

联系电话：_____________________

第一条、工程概况

1.1、工程名称：店面装修工程

1.2、工程地址：_________________________________

1.3、施工面积：___________平方米（以实际测量为准）

1.4、承包方式：□包工包料 □包工不包料（详见附件《材料清单》）

1.5、工程内容：包含但不限于拆除、水电改造、墙面地面处理、装饰装修等（详见附件《施工图纸》及《工程量清单》）

第二条、工期约定

2.1、开工日期：_______年_______月_______日

2.2、竣工日期：_______年_______月_______日（总日历天数_______天）

2.3、工期顺延情形：

• 因甲方未按时支付工程款导致停工

• 因不可抗力（如自然灾害、政府行为等）

• 甲方要求的设计变更或增项

注：乙方需在发生顺延情形后48小时内书面通知甲方

第三条、工程价款及支付方式

3.1、合同总价：人民币（大写）_____元整（￥）

3.2、付款方式：

1）合同签订后3日内，甲方支付合同总价的30%作为预付款；

2）工程进度达50%时，支付合同总价的40%；

3）竣工验收合格后7日内，支付至结算总价的95%；

4）剩余5%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性结清。

3.3、付款路径：甲方须通过银行转账至乙方指定账户，现金支付需乙方出具收据

第四条、双方权利义务

甲方责任：

4.1、提供施工场地并办理相关审批手续（如消防报备、城管备案等）

4.2、协调物业及相邻关系，确保施工期间水电正常供应

4.3、参与隐蔽工程验收及竣工验收，3日内未提出异议视为认可

乙方责任：

4.4、严格按照设计图纸及国家标准施工（GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》）

4.5、保证施工人员持证上岗，为施工人员购买意外伤害保险

4.6、采取必要安全措施，承担施工期间的安全事故责任

第五条、质量要求与验收

5.1、质量标准：符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）

5.2、隐蔽工程验收：水电改造等隐蔽项目需经甲方现场签字确认后方可继续施工

5.3、竣工验收：乙方应在竣工后5日内提交验收申请，甲方需在7日内组织验收

5.4、整改责任：验收不合格的，乙方须在3日内免费返工

第六条、违约责任

6.1、甲方逾期付款：每逾期一日按未付金额的0.05%支付违约金

6.2、乙方逾期竣工：每逾期一日按合同总价的0.1%支付违约金

6.3、单方解除合同：违约方须赔偿守约方合同总价20%的违约金

第七条、争议解决

7.1、本合同履行中发生争议，双方应协商解决

7.2、协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼

第八条、其他条款

8.1、本合同附件与正文具有同等法律效力，附件包括：

• 附件1：《施工图纸》

• 附件2：《材料清单》

• 附件3：《工程量及预算明细》

8.2、质保期：自验收合格之日起24个月，防水工程质保5年

8.3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表签字：_________

日期：_________

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表签字：_________

日期：_________

特别提示：

1. 本合同依据《中华人民共和国民法典》第777条、第808条及《住宅室内装饰装修管理办法》制定

2. 建议签约前核实乙方《建筑业企业资质证书》及安全生产许可证

3. 工程增项需另行签订补充协议，单方增项要求无效