汽车美容店装修合同

合同编号：________________________

签订地点：________________________

签订日期：________________________

甲方（发包方）：

名称：________________________

法定代表人：__________________

联系地址：____________________

联系电话：____________________

乙方（承包方）：

名称：________________________

法定代表人：__________________

联系地址：____________________

联系电话：____________________

第一条：工程概况

1.1、工程名称：_________汽车美容店装修工程

1.2、施工地址：_________市_________区_________路_________号

1.3、建筑面积：_________平方米（以实际测量为准）

1.4、承包方式：□包工包料 □包工不包料（具体材料清单见附件一）

1.5、工程内容：包括但不限于室内外墙体改造、水电工程、地面铺设、设备安装、广告位制作、通风系统搭建、消防设施改造等（详见附件二《施工图纸及工程量清单》）。

第二条 工期约定

2.1、开工日期：_________年_________月_________日

2.2、竣工日期：_________年_________月_________日（总工期_________日历天）

2.3、因甲方原因导致工期延误，乙方应书面提出延期申请，经甲方确认后工期顺延。因乙方责任导致工期延误，每逾期一日按合同总价款的0.3%支付违约金。

第三条 质量标准

3.1、执行国家标准：

（1）《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）

（2）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）

3.2、隐蔽工程须经甲方现场验收签字后方可继续施工。

3.3、工程竣工后，乙方需提供完整的《空气质量检测报告》及《工程保修书》。

第四条 合同价款及支付方式

4.1、合同总价款：人民币_________元（大写：_________）

4.2、付款阶段：

• 预付款：合同签订后3日内支付总价款的30%；

• 中期款：工程进度达50%时支付总价款的40%；

• 尾款：竣工验收合格后7日内支付剩余30%。

第五条 材料设备供应

5.1、乙方采购材料须提前3日向甲方提交样品及合格证明，经书面确认后方可使用。

5.2、甲方指定品牌材料（如地砖、灯具等），乙方不得擅自更换。若市场缺货，应提供同档次替代品并经甲方认可。

5.3、所有材料进场须由甲乙双方共同验收并签署《材料验收单》。

第六条 工程验收

6.1、分阶段验收：

（1）隐蔽工程验收：水电管线铺设、防水层施工等隐蔽部分；

（2）中期验收：主体结构施工完成后；

（3）竣工验收：全部工程完工后3日内。

6.2、甲方应在收到验收通知后48小时内组织验收，逾期视为默认合格。

第七条 违约责任

7.1、甲方逾期付款超过15日，每日按未付金额的0.1%支付违约金。

7.2、乙方施工质量不符合约定，须在5日内无偿返工，并承担因此产生的全部费用。

7.3、因乙方施工导致相邻商户财产损失，由乙方承担赔偿责任。

第八条 保修条款

8.1、保修期：自竣工验收合格之日起计算

（1）基础工程：5年

（2）防水工程：3年

（3）其他项目：2年

8.2、保修期内出现质量问题，乙方应在接到通知后24小时内响应，72小时内完成维修。

第九条 争议解决

因本合同引起的争议，双方应协商解决；协商不成时，提交工程所在地人民法院诉讼解决。

第十条 其他条款

10.1、本合同附件（施工图纸、材料清单等）与本合同具有同等法律效力。

10.2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

法定代表人签字：_________  法定代表人签字：_________

委托代理人：_________      委托代理人：_________

附件清单：

附件一：《装修材料明细及品牌确认单》

附件二：《施工图纸及工程量清单》

附件三：《安全施工承诺书》

附件四：《工程变更确认单》

特别提示：

1. 建议在签订合同前对乙方资质进行核验（营业执照、建筑装修资质证书等）；

2. 重大工程项目可要求乙方提供履约保证金（通常为合同价款的5%-10%）；

3. 工程变更须签署书面确认单，避免口头约定引发纠纷。